洛阳周公庙博物馆

关于古树名木救护复壮项目的公开询价公告


一、项目名称：洛阳周公庙博物馆古树名木抢救复壮项目。

二、项目概况

1、项目概况及内容：洛阳周公庙博物馆馆区两株国槐（树龄均在800年以上，一级古树）和一株景观双椿树，由于树龄较长，两株国槐树存在严重病虫危害、主体枝干整体空腐严重，根系受周边环境限制，透水透气不良，根系生长受限，急需进行立地环境整治、树体支撑、根系复壮、除腐防腐、病虫害防治等救护措施处置。

2、项目控制价：12.3393万元。

3、工期：约30日历天。

三、项目需求

	类目
	项目名称
	内容
	备注

	国槐1
	1树冠整理
	排除有风险的枯断枝
	

	
	2.树体清腐和防腐处理
	空腐木质清理、腐朽处杀虫杀菌、腐朽处防腐处理
	

	
	3.地下环境改良
	复壮沟/孔土壤改良
	

	
	4.病虫害防治
	配制专用药液，对枝干、叶面、土壤进行喷涂和浇灌，彻底杀虫杀菌
	

	
	5.根系复壮、土壤改良
	配制专用药液，浇灌根部土壤，促根壮根，提高抗性
	

	
	6.树体支撑
	采用钢管硬支撑对树体进行支撑搭建
	

	
	7透气排水
	打水钻，排水透气
	

	国槐2
	1树冠整理
	排除有风险的枯断枝
	

	
	2.树体清腐和防腐处理
	空腐木质清理、腐朽处杀虫杀菌、腐朽处防腐处理
	

	
	3.地下环境改良
	复壮沟/孔土壤改良
	

	
	4.病虫害防治
	配制专用药液，对枝干、叶面、土壤进行喷涂和浇灌，彻底杀虫杀菌
	

	
	5.根系复壮
	配制专用药液，浇灌根部土壤，促根壮根，提高抗性
	

	
	6.树体支撑
	采用钢管硬支撑对树体进行支撑搭建
	

	双蝽树
	1.树体清腐和防腐处理
	空腐木质清理、腐朽处杀虫杀菌、腐朽处防腐处理
	

	
	2.病虫害防治
	配制专用药液，对枝干、叶面、土壤进行喷涂和浇灌，彻底杀虫杀菌
	

	
	3.地下环境改良
	复壮沟/孔土壤改良
	

	
	4.根系复壮
	配制专用药液，浇灌根部土壤，促根壮根，提高抗性
	


四、询价报名
报名时间、方式及要求材料

报名时间、方式：报名时间2025年8月12日-2025年8月15日（上午9:00-下午17:00）。

报名方式：现场报名。
报名携带材料：

1、企业营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、法定代表人授权委托书原件（见附件1）；

3、经办人身份证（原件及复印件）；

4.具有良好的商业信誉证明材料（2021年以来无重大质量投诉、不良诚信记录、经济纠纷及重大安全责任事故，未被列入“信用中国”及“中国执行信息公开网”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单）。
五、询价资料
本项目询价开始时间为2025年8月20日上午9:00，请参加询价单位携带以下材料按时参加。
1、信用承诺（见附件2）；
2、关于周公庙博物馆古树名木抢救复壮项目的技术方案；

3、报价清单；

4、开展古树名木保护项目的业绩材料。

六、询价评审

1、评审小组：由洛阳周公庙博物馆组成5人评审小组。

2、评分原则与方式：评审小组根据参加询价人报价、设计方案、业绩、技术设备等指标进行综合评选确定合作方。
七、询价地点：洛阳周公庙博物馆 会议室

八、联系方式

联系人：梁晓路   翟亚宾

联系电话：18303677969   15237918376

附件：1.法定代表人/单位负责人授权书

2.承诺函

洛阳周公庙博物馆

2025年8月11日

附件1


法定代表人/单位负责人授权书

洛阳周公庙博物馆：

本授权声明：              （供应商名称）           （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权                   （被授权人姓名、职务）为我方 “洛阳周公庙博物馆古树名木抢救复壮” 项目询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附件：授权代表有效的身份证复印件（身份证两面均应复印）。供应商的授权代表为外籍人士的，则需提供护照复印件。
法定代表人/单位负责人：                 （签字或者加盖个人名章 ）                       

授权代表：                              （签字）

供应商名称：                        （单位盖章）
日期：2025年   月   日

附件2
承诺函

洛阳周公庙博物馆：

我单位作为本次项目的供应商，根据询价要求，现郑重承诺如下：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）符合根据采购项目提出的特殊条件：

1.我单位及我单位法定代表人、主要负责人近三年内不具有行贿犯罪记录。

2.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

法定代表人/单位负责人或授权代表：                   （签字或加盖个人名章）

供应商名称：                              （单位盖章）

日期：2025年   月   日  


